Ver el siguiente Link para desarrollar la Matriz de Análisis de Riesgos y Formas de Mitigarlo

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Tomar como Ejemplo:

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | Forma de mitigarlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E | EX | S C | RO | La no suscripción del contrato sin justa causa. | Declaratoria de Incumplimiento en consecuencia inhabilidad del proponente | 2 | 6 | 6 | RA | Oferente seleccionado | GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA |
| 2 | E | EX | EJ | RO | Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas | Daño antijurídico o un detrimento patrimonial o de imagen a la entidad | 2 | 6 | 6 | RA | Contratista | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |
| 3 | E | EX | EJ | RO | Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso. | Mala ejecución del Contrato que genere un perjuicio para la entidad. | 2 | 6 | 6 | RA | Contratista | Riesgo mitigado por la entidad con el Amparo de calidad del servicio y la designación de Supervisor idóneo. |
| 4 | E | EX | S C | RO RR | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. | Incumplimiento del contrato, imposibilidad para inicio de la ejecución. efectivizar la garantía de seriedad de la oferta | 2 | 6 | 6 | RA | Contratista | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA |

Convenciones

| COLUMNA | CONVENCION | SIGNIFICADO |
| --- | --- | --- |
| CLASE | E | Especifico |
|  | G | General |
| FUENTE | EX | Externo |
|  | I | Interno |
| ETAPA | PL | Planeación |
|  | S | Selección |
|  | C | Contratación |
|  | EJ | Ejecución |
| TIPO | RE | Riesgos Económicos |
|  | RSP | Riesgos Sociales o Políticos |
|  | RO | Riesgos Operacionales |
|  | RF | Riesgos Financieros |
|  | RR | Riesgos Regulatorios |
|  | RN | Riesgos de la Naturaleza |
|  | RA | Riesgos ambientales |
|  | RT | Riesgos Tecnológicos |

FOR-GCO-360-060

TABLA 5 – CATEGORÍA DEL RIESGO

| Valoración del Riesgo | Categoría | Porcentaje máximo de Asignación |
| --- | --- | --- |
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo | Superior al 30% |
| 6 y 7 | Riesgo Alto | 16% al 30% |
| 5 | Riesgo Medio | 6% al 15% |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo | 5% |

Las convenciones son tomadas del Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los procesos de Contratación MI -ICR -01 expedida por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.